PhysioLog

물리치료사 & 트레이너를 위한 환자 관리 앱

Product Requirements Document (PRD)

v1.6  |  2025

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2025-05 | 최초 작성 |
| v1.1 | 2025-05 | 모순 2건 수정, 누락 5건 추가, KPI 기준 명확화 |
| v1.2 | 2025-05 | 전체 규칙 구체적/검증가능/이유있음 3기준 완비 (19/19) |
| v1.3 | 2025-05 | 웹 플랫폼 추가, 제품 비전·Non-goals·타깃 유저 보완, MVP 5개 축소, 용어 정의 추가 |
| v1.4 | 2025-05 | 기술 스택 전체 확정 12개 영역 추가 |
| v1.5 | 2025-05 | 자체 비판 17개 보완: 모순 수정·누락 추가·일정 재조정·규칙 완화·STT 문구 목록·i18n |
| v1.6 | 2025-05 | 3개월 내 고확률 리스크 10개 예방 활동 PRD 전체 반영: DoD 강화·MVP 커스텀 항목 추가·로드맵 학습 구체화·리스크 섹션 재구성·부록 B 개발 체크리스트 추가 |

# 0. 용어 정의 (Glossary)

📌 3개월 뒤 혹은 협업자가 읽을 때 막히지 않도록 주요 약어와 용어를 정의합니다.

| 용어/약어 | 정의 |
| --- | --- |
| VAS | Visual Analogue Scale. 통증 강도를 0~10 숫자로 표현하는 척도 (0=통증 없음, 10=최대 통증) |
| ROM | Range of Motion. 관절이 움직일 수 있는 각도 범위 (관절가동범위) |
| MMT | Manual Muscle Test. 근력을 0~5등급으로 평가하는 도수 근력 검사 |
| RPE | Rating of Perceived Exertion. 운동 중 자각되는 힘든 정도 (0~10 Borg 척도) |
| STT | Speech-to-Text. 음성을 텍스트로 변환하는 기술 (음성 입력) |
| EMR | Electronic Medical Record. 병원에서 사용하는 전자 의무기록 시스템 |
| ICD | International Classification of Diseases. 국제 질병 분류 코드 |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines. 웹/앱 접근성 국제 표준 지침 |
| FMS | Functional Movement Screen. 7가지 동작 패턴으로 기능적 움직임을 평가하는 도구 |
| SQLite | 경량 관계형 데이터베이스. 서버 없이 기기 내에 직접 저장 가능 |
| AES-256 | Advanced Encryption Standard 256-bit. 현재 가장 강력한 표준 암호화 방식 중 하나 |
| PWA | Progressive Web App. 웹 브라우저에서 앱처럼 동작하는 웹 애플리케이션 |
| Last-write-wins | 두 명이 동시에 같은 데이터를 수정했을 때 가장 나중에 저장한 쪽이 최종 반영되는 방식 |
| Migration | 앱 업데이트 시 기존 DB 데이터를 새 구조에 맞게 변환하는 작업 |
| DoD | Definition of Done. 각 개발 단계가 '완료'됐다고 볼 수 있는 기준 |
| Split View | 태블릿에서 화면을 좌·우로 나눠 두 화면을 동시에 표시하는 레이아웃 |
| Phase | 개발 단계. Phase 1~3으로 기능을 순차적으로 나눠 개발함 |

# 1. 제품 비전 및 개요

## 1.1 제품 비전 (Product Vision)

PhysioLog는 물리치료사와 트레이너가 기록이 아닌 치료에 집중할 수 있도록, 하루 최대 4~5시간 걸리던 환자 차팅을 70분으로 줄이는 멀티플랫폼 앱이다. 스마트폰·태블릿·웹 어디서든 동일한 UX로, 담당 환자 전체의 치료일지·평가·추이를 1인당 5분 이내로 기록·관리할 수 있게 한다.

## 1.2 배경 및 문제 정의

물리치료사 1인은 평균 14명 이상의 환자를 담당하며, 매일 각 환자의 치료일지·운동기록·평가기록을 수작업으로 입력해야 한다. 기존 EMR 프로그램은 치료일지 특화 기능이 없어 1인당 10~20분이 소요되고, 14명 전체 입력 시 최대 4~5시간을 기록에만 사용하게 된다. 이는 환자 케어 품질 저하와 치료사의 업무 피로로 직결된다.

## 1.3 목표

- 루틴 반복 기록 기준, 환자 1인당 기록 시간 5분 이내 달성

- 체크박스·드롭다운·신체 부위 선택·음성 입력으로 수동 텍스트 입력 최소화

- 치료일지 / 평가기록 분리 관리 및 추이 시각화

- AI 요약 및 기록 자동 초안 생성으로 차팅 효율 극대화

- 스마트폰·태블릿·웹 3개 플랫폼에서 동일한 핵심 기능 제공

- 같은 기관 내 치료사 간 환자 정보 공유 (Phase 3, 클라우드 전환 후)

## 1.4 제품 정보

| 앱 이름 | PhysioLog |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 물리치료사, 스포츠 트레이너, 운동처방사 |
| 플랫폼 | iOS 앱 / Android 앱 / 웹 (반응형 PWA) — 3개 플랫폼 동시 지원 |
| 개발 방식 | 1인 초보 개발자 (Flutter + Flutter Web 권장) |
| 출시 계획 | 미정 — 소규모 사용부터 시작 |
| 요금제 | 무료 (초기 단계) |
| 데이터 저장 | 로컬 SQLite (Phase 1~2) → 클라우드 (Phase 3) |
| 문서 버전 | v1.5 — 2025 |

# 2. Non-goals — 이 제품이 하지 않을 것

📌 Non-goals를 명시하지 않으면 개발 중 기능이 계속 추가(scope creep)되어 1인 개발 일정이 무너집니다.

| 하지 않을 것 | 이유 |
| --- | --- |
| EMR 연동 | 병원 EMR 시스템마다 API가 다르고 인증 절차가 복잡. Phase 1~3 전체 범위 밖. |
| 환자가 직접 앱에 접근·입력 | 치료사 전용 도구. 환자용 UI는 별도 제품이 필요한 수준의 작업. |
| 처방전·진단서 등 법적 문서 생성 | 의료법상 의사 면허 없이 발행 불가한 문서 포함. 법적 리스크. |
| 결제·구독 기능 | 초기 무료 운영. 결제 시스템 추가는 PG사 연동 등 별도 프로젝트 수준. |
| 다국어 지원 (한국어 외) | 초기 타깃은 한국 의료 시장. 번역 및 현지화는 추후 검토. |
| AI가 진단 또는 치료 처방 생성 | AI는 기록 요약 보조만. 치료 판단은 반드시 치료사가 함. |
| 웨어러블 기기 연동 (애플워치 등) | 하드웨어 연동은 초보 개발자에게 난이도 과다. Phase 3 이후 별도 검토. |
| 실시간 영상 통화 기능 | 원격 진료 기능은 별도 의료법 검토 필요. 범위 밖. |

# 3. 사용자 정의 (User Personas)

📌 v1.3 추가: 연령대, 주 사용 기기, 기술 숙련도를 구체화했습니다.

## 3.1 페르소나 A — 병원 물리치료사

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 역할 | 병원 소속 물리치료사 |
| 연령대 | 25~45세. 스마트폰 헤비유저이나 의료 전용 소프트웨어 경험은 거의 없음 |
| 환자 수 | 14명 이상 / 1인 담당 |
| 주 사용 기기 | 치료실 내 개인 스마트폰 (Android 비율 높음) 또는 병원 지급 아이패드 |
| 주 사용 상황 | 치료 직후 또는 업무 종료 전 한꺼번에 기록. 이동 중 조회. |
| 주요 고충 | 수동 차팅으로 인한 시간 낭비, EMR과 치료일지 이원화 |
| 핵심 니즈 | 빠른 기록, 평가 추이 확인, 환자 히스토리 접근 |

## 3.2 페르소나 B — 스포츠 구단 의무 트레이너

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 역할 | 스포츠 구단 의무 트레이너 |
| 연령대 | 28~45세. 스포츠 과학 전공. 태블릿·PC 사용에 익숙함 |
| 선수 수 | 팀 규모에 따라 20~30명 |
| 주 사용 기기 | 벤치 사이드 태블릿(iPadOS) 또는 라커룸 내 PC/웹 |
| 주 사용 상황 | 훈련·경기 중 실시간 기록 또는 경기 후 일괄 입력 |
| 주요 고충 | 운동 강도·재활 단계 기록, 트레이너 간 정보 공유 |
| 핵심 니즈 | 운동 처방 기록, 팀 공유, 컨디션 추이 웹에서 확인 |

## 3.3 페르소나 C — 피트니스 센터 운동처방사

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 역할 | 피트니스 센터 운동처방사 |
| 연령대 | 25~40세. 앱·PC 모두 편하게 사용. 엑셀로 기록하다 불편함을 느낌 |
| 회원 수 | 30명 이상 / 1인 담당 |
| 주 사용 기기 | 센터 내 PC(웹) + 이동 시 스마트폰 |
| 주 사용 상황 | PC에서 주간 계획 수립 및 리포트, 스마트폰에서 현장 기록 |
| 주요 고충 | 회원별 운동 기록 개별 관리, 종이 기록 분실 |
| 핵심 니즈 | 운동 볼륨 추적, 회원 공유, 템플릿 재사용, PC 웹에서 대시보드 확인 |

# 4. Phase 구조 및 기능 범위

📌 팀 공유·권한 관리는 Phase 3(클라우드 전환 후)에서만 적용됩니다. Phase 1~2는 1인 로컬 전용입니다.

| Phase | 기간 | 저장 | 주요 기능 | 플랫폼 | 팀 공유 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1~8주 | 로컬 SQLite | 환자 등록, 치료일지(MVP 5개), 평가기록, 루틴 복사, 온보딩 | iOS·Android 앱 | 없음 |
| Phase 2a | 9~14주 | 로컬 SQLite | AI 요약, 음성 입력, 추이 그래프, 알림, 백업·복원 | 앱 | 없음 |
| Phase 2b | 15~18주 | 로컬 SQLite | 웹(PWA) 전체 추가, 웹 오프라인(Service Worker) | 앱+웹 | 없음 |
| Phase 3 | 19~22주 | 클라우드 | 팀 계정, 권한 관리, PDF 공유, 타 치료사 열람 | 앱+웹 | 적용 |

📌 v1.5 수정: Phase 2를 2a(앱 기능 심화, 6주)와 2b(웹 추가, 4주)로 분리. 기존 Phase 2(4주)는 AI+STT+그래프+알림+백업+웹을 동시에 담아 초보 개발자에게 비현실적이었습니다.

## 4.1 MVP 6개 기능 (Phase 1 핵심 — 이것만 먼저)

⚠ 초보 개발자 1인이 8주 안에 완성 가능한 범위로 좁혔습니다. 신체 그림 SVG·AI·음성 입력은 Phase 2a로 이동.

| # | MVP 기능 | Phase 2 이후로 미룬 것 | 8주 초과 시 잘라낼 순서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 환자 기본정보 등록·조회·상태 관리 | 사진/영상 첨부 (Phase 2a) | — 절대 자르지 말 것 |
| 2 | 치료일지 입력·저장 (드롭다운+체크박스 + 커스텀 항목 추가) | 신체 그림 SVG 인터랙션 (Phase 2a) | — 절대 자르지 말 것 |
| 3 | 평가기록 입력·저장 (VAS·ROM·MMT 우선) | FMS·PSFS 등 고급 평가 도구 (Phase 2a) | — 절대 자르지 말 것 |
| 4 | 이전 기록 1클릭 복사 | 루틴 템플릿 저장·관리 (Phase 2a) | — 절대 자르지 말 것 (5분 목표 핵심) |
| 5 | 로컬 SQLite 저장 + DB migration 설계 | 클라우드 동기화 (Phase 3) | — 절대 자르지 말 것 |
| 6 | 첫 실행 온보딩 (3단계 튜토리얼) | 심화 튜토리얼 (Phase 2a) | ✂ 8주 초과 시 Phase 2a로 이동 가능 |

📌 리스크 예방 [일정 5]: 8주를 넘길 것 같으면 6번(온보딩)을 먼저 Phase 2a로 옮깁니다. 1~5번은 어떤 경우에도 Phase 1에서 완성해야 합니다. 매주 금요일 5분 셀프 체크인: '이번 주에 완성한 기능 1개를 실기기에서 동작시켜봤는가?'

## 4.2 Phase 완료 기준 (Definition of Done)

| Phase | 완료 기준 |
| --- | --- |
| Phase 1 | 실기기(iOS + Android)에서 환자 등록 → 치료일지 입력 → 저장 → 재시작 후 재조회 전체 흐름 오류 없음. DB migration 버전 관리 확인. [리스크 1 예방] schemaVersion을 1→2로 올린 뒤 기존 테스트 데이터가 살아남는지 migration smoke test 1회 필수 실행. 온보딩 3단계 첫 실행 표시 확인 (온보딩 포함 시). |
| Phase 2a | AI 요약 3초 이내. 비행기 모드 5시나리오 통과. 재평가 알림 실기기 수신 확인. STT QA 60회 중 54회 이상 성공. [리스크 7 예방] 본인이 실제 환자 5명치 기록을 앱으로 직접 해보고 드롭다운 누락 항목 목록 작성 후 반영. |
| Phase 2b | 웹(Chrome·Safari)에서 치료일지 저장 정상 동작. 웹 Offline 모드 5시나리오 통과. Lighthouse FCP 3초 이내 확인. [리스크 2 예방] html 렌더러와 canvaskit 렌더러 FCP 비교 측정 후 결과 기록. |
| Phase 3 | 2개 계정 동시 편집 충돌 처리 확인. 앱·웹 간 클라우드 동기화 확인. PDF 공유 파일 정상 생성. 강제 업데이트 안내 동작 확인. [리스크 9 예방] Supabase Pro 플랜 전환 또는 주간 접속 알림 설정 확인. |

# 5. 핵심 기능 명세

## 5.1 인증 및 권한 관리 (Phase 3)

📌 섹션 5의 모든 기능은 Phase 1~2에서 앱(iOS·Android) 전용으로 동작합니다. 웹(PWA) 지원은 Phase 2에서 추가되며, 각 기능 항목에 '(웹: Phase 2)' 태그로 표기합니다.

| 역할 | 권한 범위 | 긴급 열람 |
| --- | --- | --- |
| 관리자 | 전체 환자 즉시 열람·편집 | 가능 (즉시) |
| 일반 치료사 | 담당 환자만 열람·편집 | 요청 후 승인 또는 관리자 즉시 허용 |
| 수련생/인턴 | 지정 환자 열람만 (편집 불가) | 불가 |

- 긴급 열람: 관리자 설정 → '긴급 열람 허용' 토글 ON → 즉시 열람 + 담당 치료사 푸시 알림

- 모든 열람 기록 접근 로그 자동 저장 (누가/언제/어떤 환자/긴급 여부 태그)

✅ 이유: 담당 치료사 부재 시 환자 내원에도 정보 접근 불가하면 치료 공백 발생. 긴급 열람 + 사후 로그로 보안과 접근성 동시 확보.

## 5.2 환자 관리

| 필드명 | 내용 | 필수 |
| --- | --- | --- |
| 이름 | 한글/영문 | 필수 |
| 생년월일/나이 | 자동 계산 | 필수 |
| 성별 | 드롭다운 | 필수 |
| 연락처 | 전화번호 | 필수 |
| 담당 치료사 | 앱 계정 연동 | 필수 |
| 진단명 | 텍스트 또는 드롭다운 (ICD 참조) | 필수 |
| 수술/시술 이력 | 날짜+내용 (복수 입력) | 권장 |
| 치료 시작일 | 날짜 선택 | 필수 |
| 보험 유형 | 건강보험/산재/자동차/실비/자비 | 권장 |
| 특이사항/금기사항 | 자유 텍스트 | 선택 |
| 복용 약물 | 텍스트 | 선택 |
| 사진/영상 | 부상 부위 첨부 (Phase 2) | 선택 |

- 상태: 활성(Active) / 종결(Discharged) / 보류(On-hold) / 재의뢰(Re-referred)

- 종결 → 퇴원자 명단 이동. 재의뢰 → 이전 기록 전체 복원

## 5.3 치료일지 입력

| 입력 방식 | 적용 항목 | 플랫폼 비고 |
| --- | --- | --- |
| 드롭다운/체크박스 | 치료 부위, 치료 방법, 운동 카테고리, VAS | 전 플랫폼 |
| 신체 그림 터치 (Phase 2) | 전면·후면 SVG 인터랙션 | 앱 우선, 웹은 마우스 클릭 |
| 숫자 스피너 | 세트·횟수·중량·VAS 점수 | 전 플랫폼 |
| 음성 입력 STT (Phase 2) | 특이사항/메모 — 실패 시 즉시 텍스트 전환 | 앱: 기기 STT / 웹: Web Speech API |
| 자유 텍스트 | 보조 메모 (최소화) | 전 플랫폼 |

치료 섹션: 치료 부위·방법(도수/전기/초음파/테이핑/온냉찜질)·강도/시간·VAS(0~10)·환자 반응

운동 섹션: 카테고리(근력/심폐/회복/이완/균형/기능)·운동명·세트×횟수×중량·RPE(0~10)

종합 메모: 당일 특이사항(음성→텍스트)·다음 회기 계획

- 이전 기록 1클릭 복사 (Phase 1) — [리스크 8 핵심] 복사 후 VAS 숫자 하나만 바꿔도 저장 가능하도록 흐름 설계. 루틴 반복 기록에서 5분 목표 달성의 핵심 수단.

- 루틴 템플릿 저장·적용 (Phase 2a)

- 기록 저장 시 template_used 플래그 DB 저장 → 통계 화면 사용률 집계

- [리스크 7 예방] 드롭다운 커스텀 항목 추가: 치료 방법·운동 이름 드롭다운에 '+ 직접 추가' 옵션 포함. 치료사가 현장에서 없는 항목을 즉시 입력·저장 가능. Phase 1 MVP에 포함. Phase 1 완성 직후 본인이 실제 환자 5명치 기록을 직접 해보고 누락 항목을 추가 반영.

⚠ AI 초안이 치료사 확인 없이 저장되면 의료 과실 분쟁 근거가 될 수 있습니다. '확인 완료' 버튼 탭 전에는 저장 버튼 비활성화.

- AI 저장 흐름 (Phase 2): 초안 생성 → 변경 항목 하이라이트 → 치료사 검토 → '확인 완료' → 저장

## 5.4 평가기록

| 평가 종류 | 세부 항목 |
| --- | --- |
| ROM | 관절 선택 + 각도 (능동/수동) |
| MMT | 근육 선택 + 등급 0~5 |
| 통증 평가 | VAS / NRS / NPRS |
| 기능 평가 (Phase 2) | FMS, SANE, PSFS 등 |
| 특수 검사 | 이름 + 양성/음성/점수 |
| 신체 계측 | 둘레, 길이, 부종 |
| 자유 평가 | 커스텀 항목 추가 가능 |

- 항목별 꺾은선 그래프, 두 시점 비교 테이블, 핀치 줌·말풍선 (웹: 마우스 호버)

## 5.5 알림

| 알림 종류 | 기본값 | 조정 범위 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미기록 알림 | 오후 6시 | 시각 조정 | 퇴근 전 기록 완료 유도 |
| 재평가 주기 | 4주 | 1~12주 환자별 | 아급성기 평균. 급성 1~2주, 만성 6~8주로 조정 권장 |
| 치료 기간 경과 | 8주 | 조정 가능 | 보험사·병원 치료 기간 검토 주기 |
| 복귀 예정 | 전날 자동 | 자동 | 보류 환자 치료 공백 방지 |

📌 웹에서의 알림: 브라우저 Web Notifications API 사용. 사용자가 알림 권한을 허용해야 동작. 허용 안 할 경우 앱 내 알림 배너로 대체.

## 5.6 환자 기록 공유 (Phase 2~3)

- PDF 내보내기 — 치료일지/평가기록 선택 범위 출력

- 카카오톡/문자 공유 — PDF 링크 또는 파일 전송

- 환자용 요약 리포트 — 알기 쉬운 언어, 개인정보 포함 여부 선택

# 6. 기술 아키텍처 & 스택 전체 확정

📌 v1.4 신규: 기술 스택 12개 영역을 전부 확정했습니다. Phase별 결정 시점과 선택 이유를 함께 명시합니다.

## 6.0 확정 기술 스택 요약

| 영역 | 확정 기술 | 결정 시점 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Flutter + Flutter Web (Dart) | Phase 1 전 | 단일 코드베이스로 iOS·Android·웹 동시 지원. 1인 개발 최적. |
| 상태관리 | Riverpod | Phase 1 전 | Flutter 커뮤니티 현재 표준. 공식 문서 풍부. 초보 추천 1순위. |
| 라우팅 | go_router | Phase 1 전 | Flutter 공식 권장. 웹 URL 경로 지원 필수 (웹 플랫폼 추가로 필수화). |
| 로컬 DB | drift (앱) + IndexedDB (웹) | Phase 1 전 | drift: Flutter 전용 ORM, migration 내장, 웹도 지원. IndexedDB: 웹 표준 오프라인 저장. |
| DB 버전 관리 | drift migration (앱) + onupgradeneeded (웹) | Phase 1 전 | 앱 업데이트 시 데이터 손실 방지. 초보 필수. |
| UI 컴포넌트 | Material 3 + 색상·폰트 커스터마이징 | Phase 1 전 | Flutter 기본 내장. 처음부터 전부 만들면 시간 낭비. |
| 백엔드·인증 | Supabase | Phase 3 전 구조 준비 | 오픈소스, 무료 티어 넉넉, PostgreSQL 기반, Flutter SDK 우수. |
| 알림 | flutter_local_notifications → FCM + APNs | Phase 1 → Phase 3 | Phase 1~2: 기기 내 로컬 알림으로 충분. Phase 3: 팀 알림에 푸시 필요. |
| PDF 생성 | pdf + printing 패키지 | Phase 2 | Flutter 전용 PDF 생성. 앱·웹 모두 지원. |
| 이미지·파일 | image_picker + path_provider → Supabase Storage | Phase 2 → Phase 3 | Phase 2: 기기 내 저장. Phase 3: 클라우드 스토리지. |
| 에러 추적 | Sentry | Phase 2 배포 시 | 무료 플랜. Flutter 공식 지원. 원격 버그 알림. |
| 테스트 | flutter_test (단위) → integration_test | Phase 1 → Phase 2 | Phase 1: DB 저장·불러오기 단위 테스트 최소한. Phase 2: 전체 흐름 통합 테스트. |
| 배포 자동화 | 수동 → GitHub Actions | Phase 1~2 → Phase 3 | 초기엔 수동으로 충분. 팀 사용 시작하면 자동화 필요. |
| AI | Anthropic Claude API (claude-sonnet-4) | Phase 2 | 치료일지 요약·초안 생성. 오프라인 시 비활성. |
| 음성 입력 | 기기 STT (앱) / Web Speech API (웹) | Phase 2 | 앱: SFSpeechRecognizer(iOS)·SpeechRecognizer(Android). 웹: Chrome 전용. |
| 차트 | fl_chart | Phase 2 | Flutter 전용 차트 라이브러리. VAS·ROM 추이 그래프. |
| 신체 그림 | flutter_svg + 터치/클릭 이벤트 | Phase 2 | 앱: 터치. 웹: 마우스 클릭. 동일 SVG 파일 공유. |
| 암호화 | flutter_secure_storage (앱) + HTTPS (웹) | Phase 1 전 | 의료 개인정보 AES-256 암호화 필수. |
| 동기화 (Phase 3) | 폴링(30초) → Supabase Realtime | Phase 3 | 초기엔 폴링으로 단순 구현. 이후 Realtime 업그레이드. |

## 6.1 플랫폼 전략 — Flutter + Flutter Web

📌 Flutter는 단일 코드베이스로 iOS·Android·웹 3개 플랫폼을 동시에 지원합니다. 1인 개발자에게 가장 현실적인 선택입니다.

| 플랫폼 | 기술 | 배포 방법 |
| --- | --- | --- |
| iOS 앱 | Flutter (Dart) | App Store |
| Android 앱 | Flutter (Dart) | Google Play |
| 웹 (PWA) | Flutter Web | 웹 호스팅 (Vercel·Firebase Hosting·Supabase 등) |

⚠ Flutter Web 주의사항: 앱보다 성능 다소 느림. STT·카메라 등 네이티브 기능은 웹 API로 대체 필요. SVG 신체 그림 인터랙션은 웹에서 마우스 클릭으로 대체.

## 6.2 플랫폼별 기능 차이

| 기능 | iOS 앱 | Android 앱 | 웹 (PWA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 음성 입력 STT | SFSpeechRecognizer | SpeechRecognizer | Web Speech API (Chrome 전용) |
| 오프라인 동작 | SQLite 로컬 | SQLite 로컬 | Service Worker + IndexedDB |
| 알림 (Phase 1~2) | flutter_local_notifications | flutter_local_notifications | Web Notifications API (권한 필요) |
| 알림 (Phase 3) | APNs + FCM | FCM | FCM Web Push |
| 카메라/사진 | 네이티브 카메라 | 네이티브 카메라 | <input type=file> 파일 선택 |
| 파일 공유 | iOS Share Sheet | Android Share Sheet | 브라우저 다운로드 |
| 설치 | App Store | Google Play | '홈에 추가' PWA 설치 |

## 6.3 상태관리 — Riverpod

📌 상태관리는 Phase 1 시작 전에 반드시 결정해야 합니다. 나중에 바꾸면 전체 코드를 다시 짜야 합니다.

| 선택지 | 난이도 | 특징 | 추천 |
| --- | --- | --- | --- |
| Riverpod | 중 | Flutter 커뮤니티 현재 표준. 공식 문서 풍부. 웹·앱 동일하게 동작. | ✅ 선택 |
| Provider | 하 | 단순하지만 Riverpod으로 대체 추세. 소규모 앱에 충분. | 대안 |
| Bloc | 상 | 대형 앱 표준. 초보에게 과도한 복잡도. | 비추천 |
| GetX | 하 | 쉽지만 나쁜 코딩 습관 형성 위험. | 비추천 |

✅ 선택 이유: Riverpod은 Flutter 공식 문서에서 권장하며, 유튜브·블로그 한국어 자료가 많아 초보 개발자 학습에 유리합니다.

⚠ [리스크 3 예방] Riverpod을 대충 이해한 채 Phase 1을 완성하면 Phase 2a에서 비동기 상태(AI 응답·STT·그래프)가 늘어날 때 전체 리팩토링이 필요해집니다. Phase 1 코딩 시작 전 아래 3가지를 반드시 직접 구현해보세요.

| 순서 | 학습 항목 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Riverpod 공식 문서 'Getting Started' + 'Concepts' 완독 | ref.watch vs ref.read 차이를 말로 설명할 수 있음 |
| 2 | 환자 목록 1개를 StateNotifierProvider로 불러오는 예제 직접 구현 | 앱 재시작 후 목록이 유지되는 것 확인 |
| 3 | AsyncNotifierProvider로 Future 데이터 로딩 예제 구현 | 로딩 중 / 성공 / 에러 3가지 상태 화면에 표시 |

## 6.4 라우팅 — go_router

| 선택지 | 특징 | 추천 |
| --- | --- | --- |
| go_router | Flutter 공식 권장. 웹 URL 경로 지원 (웹 플랫폼 필수). 딥링크 지원. | ✅ 선택 |
| Navigator 2.0 | 복잡한 저수준 API. 초보 비추천. | 비추천 |
| auto_route | 코드 자동 생성으로 편리하지만 설정 복잡. | 대안 |

✅ 선택 이유: 웹 플랫폼 추가로 URL 경로 관리가 필수. go_router만이 앱·웹 URL을 동일하게 처리합니다.

## 6.5 백엔드·인증 — Supabase (Phase 3)

📌 Phase 3에서 필요하지만, Phase 1 설계 시부터 Supabase 구조를 염두에 두고 로컬 DB 스키마를 설계해야 마이그레이션이 쉬워집니다.

| 선택지 | 특징 | 추천 |
| --- | --- | --- |
| Supabase | 오픈소스. PostgreSQL 기반. 무료 티어 500MB DB + 1GB 스토리지. Flutter SDK 우수. 인증 내장. | ✅ 선택 |
| Firebase | Google. Flutter 공식 지원. 무료 티어 있지만 NoSQL 구조로 복잡한 쿼리 어려움. | 대안 |
| 직접 서버 구축 | 최고의 유연성이지만 서버 관리·보안·비용 모두 직접 책임. 초보 비추천. | 비추천 |

✅ 선택 이유: SQL 기반이라 나중에 이해하기 쉽고, 오픈소스라 무료 셀프 호스팅도 가능합니다. Firebase 대비 비용 예측이 쉽습니다.

## 6.6 알림 전략

| Phase | 앱 알림 | 웹 알림 | 패키지/서비스 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1~2 | 기기 내 로컬 알림 | Web Notifications API (권한 허용 시) + 앱 내 배너 대체 | flutter_local_notifications |
| Phase 3 | FCM (Android) + APNs (iOS) 푸시 | FCM Web Push | firebase_messaging + flutter_local_notifications |

✅ Phase 1~2 선택 이유: 클라우드 서버 없이 기기 내에서 알림 처리 가능. 구현 단순. 팀 기능 필요 없는 단계에서는 로컬 알림으로 충분합니다.

## 6.7 PDF 생성 — pdf + printing 패키지 (Phase 2)

- pdf 패키지: Flutter 전용 PDF 생성. 앱·웹 모두 지원.

- printing 패키지: pdf 패키지와 함께 사용. 인쇄·저장·공유 기능 추가.

- 웹에서 PDF: 브라우저 다운로드로 자동 처리.

## 6.8 이미지·파일 저장

| Phase | 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Phase 2 (앱) | image_picker + path_provider | 카메라·갤러리 접근. 기기 내 경로 저장. |
| Phase 2 (웹) | <input type=file> (Flutter Web 기본) | 파일 선택 다이얼로그. |
| Phase 3 (앱+웹) | Supabase Storage | 클라우드 이미지 저장. 팀 간 공유 가능. |

## 6.9 UI 화면 분기 기준 (4단계)

| 기기/환경 | 화면 너비 | 레이아웃 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스마트폰 | ~600dp / ~600px | 단일 컬럼, 화면 전환 | 한 손 조작 최적화 |
| 태블릿 세로 | 600~900dp / 600~900px | 목록+상세 Split View 7:3 | 목록·내용 동시 확인 |
| 태블릿 가로 | 900~1200dp / 900~1200px | 목록+상세+그래프 3단 | 치료 중 전체 정보 한눈에 |
| 웹 데스크톱 | 1200px~ | 사이드바+메인+패널 3단 고정 | PC 모니터 최적화 |

- 신체 그림 SVG: 앱은 터치, 웹은 마우스 호버+클릭

- 웹 데스크톱: 환자 목록 고정 사이드바 + 치료일지 메인 + 평가 추이 우측 패널

- Flutter LayoutBuilder 또는 MediaQuery.of(context).size.width 로 분기 구현

## 6.10 데이터 저장 전략

| 단계 | 앱 저장 | 웹 저장 | 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1~2 | drift (SQLite) + AES-256 암호화 | IndexedDB + onupgradeneeded 버전 관리 | 1인 소규모 |
| Phase 3 | Supabase PostgreSQL (클라우드) | Supabase PostgreSQL (클라우드) | 팀 사용 전환 |
| 마이그레이션 | 로컬 → 클라우드 이전 기능 Phase 1부터 구조 설계 | 동일 | 1단계부터 준비 |

## 6.11 DB 스키마 버전 관리

⚠ 앱 업데이트 시 DB 구조 변경 → 기존 환자 데이터 전체 손실 위험. 초보 개발자 가장 흔한 실수.

- Flutter 앱: drift의 내장 migration 기능 사용 (schemaVersion 증가 + 변경 스크립트 작성)

- 웹: IndexedDB의 onupgradeneeded 핸들러로 버전 번호 관리

- 앱 업데이트 전 자동 백업 → migration 실행 → 실패 시 자동 롤백

## 6.12 에러 추적 — Sentry (Phase 2a 배포 시)

- 무료 플랜 제공. Flutter 공식 SDK 지원 (앱·웹 모두).

- 앱 크래시·에러 발생 시 개발자 이메일 자동 알림.

- 에러 발생 화면·스택 트레이스 자동 기록 → 원격 디버깅 가능.

- 설치: flutter pub add sentry_flutter → Sentry.init() 초기화만으로 동작.

## 6.13 테스트 전략

| 테스트 종류 | 도구 | 시작 시점 | 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | flutter_test | Phase 1부터 | DB 저장·불러오기, 날짜 계산, 통계 로직 |
| 위젯 테스트 | flutter_test | Phase 2a부터 | 주요 화면 렌더링, 버튼 동작 |
| 통합 테스트 | integration_test | Phase 2a~3 | 환자 등록→기록→저장 전체 흐름 자동화 |

📌 초보 개발자 현실적 조언: Phase 1에서는 단위 테스트만 DB 저장·불러오기 로직에 집중. 100% 커버리지 목표는 처음엔 비현실적. 핵심 로직 10개 테스트로 시작.

## 6.14 배포 자동화

| 단계 | 방식 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1~2a | 수동 배포 (flutter build apk / flutter build ipa) | 초보에게 CI/CD 설정은 과도한 초기 비용. 수동으로 충분. |
| Phase 2b~3 | GitHub Actions 자동화 | 웹 배포 추가 시 수동 배포 3개(iOS·Android·웹)는 비효율. 자동화 도입. |

- 웹 배포: flutter build web → Vercel·Netlify 등에 업로드

- GitHub Actions: push 시 자동 빌드 + 웹 호스팅 자동 배포 (Phase 2b에서 추가)

## 6.15 환경 변수 / API 키 보안 (코드 한 줄 짜기 전에 설정)

⚠ [리스크 4] 초보 개발자 가장 흔한 보안 사고: API 키를 코드에 하드코딩한 채 GitHub에 공개 커밋. 봇이 수분 안에 탐지해 무단 사용합니다. Claude API·Supabase 키가 노출되면 비용 폭탄과 환자 데이터 접근 위험이 생깁니다.

📌 아래 5단계를 코드를 한 줄이라도 짜기 전에 완료하세요. 나중에 하려고 미루면 거의 반드시 잊습니다.

| 순서 | 해야 할 것 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 루트에 .gitignore 파일 생성 → .env 추가 | git status 실행 시 .env가 목록에 안 보이면 성공 |
| 2 | flutter pub add flutter_dotenv 실행 | pubspec.yaml에 flutter_dotenv 확인 |
| 3 | .env 파일 생성 → CLAUDE_API_KEY=실제키 형식으로 저장 | 파일이 .gitignore에 의해 숨겨지는지 확인 |
| 4 | .env.example 생성 → CLAUDE_API_KEY=여기에_키_입력 저장 후 GitHub 커밋 | 팀원·미래의 자신을 위한 키 이름 안내 |
| 5 | 코드에서 Env.get('CLAUDE_API_KEY') 방식으로만 참조 | 문자열로 키값이 코드에 직접 없는지 확인 |

- Claude API 키: 클라이언트 직접 노출 시 키 탈취 위험 — Phase 2a에서 서버 프록시 구조 검토

- Supabase anon key: 공개 가능. service_role key(관리자 권한)는 절대 클라이언트에 노출 금지

- 이미 노출됐다면: Anthropic Console에서 즉시 키 재발급 → 기존 키 폐기

✅ 이유: API 키 노출은 Claude API 무단 사용 비용 폭탄과 환자 데이터 무단 접근으로 직결됩니다. 개발 시작 첫날 설정.

## 6.16 앱 버전 강제 업데이트 정책 (Phase 3 신규)

📌 Phase 3 클라우드 전환 이후 구 버전 앱 사용자가 생기면 DB 스키마 불일치로 데이터 충돌이 발생할 수 있습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 최소 지원 버전 저장 | Supabase 테이블에 minimum_app_version 값 저장. 앱 시작 시 서버에서 조회. |
| 구 버전 감지 | 현재 앱 버전 < minimum_app_version 이면 강제 업데이트 다이얼로그 표시. |
| Critical 업데이트 | 앱 사용 차단 + 스토어 이동 버튼. 스키마 변경 등 호환 불가 시. |
| Minor 업데이트 | 권고 다이얼로그만. 사용자가 '나중에' 선택 가능. |
| 구현 패키지 | package_info_plus로 현재 버전 조회 + Supabase에서 minimum_version 조회. |

## 6.17 국제화(i18n) 구조 준비 (신규 — Phase 1 시작 시)

📌 Non-goals에 '다국어 지원 안 함'이 명시되어 있지만, 나중에 추가할 때 전체 코드 수정 없이 arb 파일만 추가하면 되도록 구조만 잡아둡니다.

- flutter_localizations + intl 패키지 구조 설정 (Phase 1 시작 시, 실제 번역 불필요)

- 모든 UI 문자열을 코드에 하드코딩하지 말고 l10n/app_ko.arb 파일에 모아서 관리

- 현재: 한국어(ko) 단일 사용. 향후 영어 추가 시 app_en.arb 파일만 추가하면 됨

- 이유: 지금 구조 없이 진행 → 영어 추가 시 수백 개 문자열 전부 수동으로 변경해야 함

## 6.18 Supabase 무료 티어 운영 주의사항 (신규)

⚠ Supabase 무료 티어는 7일 이상 비활성(접속 없음) 시 프로젝트가 자동으로 일시 중지됩니다. 실사용 중 갑자기 서비스 중단 위험.

| 상황 | 대응 방안 |
| --- | --- |
| Phase 3 초기 소규모 사용 | 매주 1회 이상 Supabase 대시보드 접속 또는 앱 사용으로 활성 유지 |
| 사용자가 늘어날 때 | Pro 플랜 전환 ($25/월). 자동 일시 중지 없음. |
| 무료 티어 스펙 확인 | supabase.com/pricing 에서 최신 스펙 확인 (변경 가능성 있음) |
| 셀프 호스팅 대안 | Docker로 직접 서버 운영 (무료지만 서버 관리 필요. 중급 이상 권장) |

# 7. 데이터 보존 및 삭제 정책

⚠ 의료법 제22조: 진료기록 최소 5년, 진단서 3년 보존 의무. 앱 운영 전 법률 자문 필수.

| 데이터 항목 | 수집 목적 | 보존 기간 | 파기 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 환자 기본정보 | 치료 관리 | 종결 후 5년 | 앱/웹 내 완전 삭제 |
| 치료일지 | 치료 기록 | 종결 후 5년 | 앱/웹 내 완전 삭제 |
| 평가기록 | 회복 추이 추적 | 종결 후 5년 | 앱/웹 내 완전 삭제 |
| 접근 로그 (Phase 3) | 보안 감사 | 1년 | 자동 파기 |
| AI 요약 초안 | 차팅 보조 | 사용자 선택 | 직접 삭제 |

## 7.1 데이터 삭제 절차

- 1단계: '이 환자의 모든 기록이 영구 삭제됩니다' 경고 팝업

- 2단계: 환자 이름 직접 텍스트 입력 → 일치 시 삭제 버튼 활성화

- 이유: 의료 데이터는 삭제 후 복구 불가. 2단계 마찰로 실수 삭제 방지

- 삭제 일시·삭제자 로그 별도 보관 (삭제 후 1년)

## 7.2 백업 및 복원

- 앱: 전체 데이터 암호화 파일(.physio)로 기기 저장 / 복원

- 웹: 암호화 JSON 파일 다운로드 / 업로드 복원

- 앱 업데이트 전 자동 백업 실행 (migration 안전망)

- Phase 3 이후 자동 실시간 클라우드 백업

## 7.3 전체 데이터 내보내기 Export (신규)

📌 사용자가 앱을 그만 쓰거나 다른 서비스로 이동할 때, 또는 기기를 교체할 때 데이터를 가져갈 수 있어야 합니다. 의료 데이터는 환자의 것이기도 하므로 내보내기 기능이 없으면 법적 문제가 될 수 있습니다.

| 형식 | 내용 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| CSV | 환자 기본정보·치료일지·평가기록 각각 별도 파일 | 엑셀에서 열기. 다른 시스템으로 이동. |
| JSON | 전체 데이터 구조화 파일 (PhysioLog 재임포트 호환) | 앱 재설치 시 복원. 개발자 디버깅. |
| .physio (암호화) | AES-256 암호화된 전체 백업 파일 | 보안 백업·복원 전용. |

- 설정 > 데이터 내보내기 메뉴에서 형식 선택 후 기기 저장 또는 이메일 전송

- 웹: 브라우저 다운로드로 자동 처리

- Phase 2a에서 CSV 내보내기 우선 구현. JSON·.physio는 Phase 2b

# 8. 화면 구성 (IA 개요)

| 화면 | 주요 기능 | Phase | 웹 지원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 온보딩 (신규) | 첫 실행 시 3단계 튜토리얼: 환자 등록→치료일지 입력→기록 확인. 완료 후 홈으로 이동. | 1 | Phase 2b |
| 로그인 | 이메일 로그인, 계정 생성 | 1 | Phase 2b |
| 홈 대시보드 | 미기록 환자 하이라이트, 알림 뱃지 | 1 | Phase 2b |
| 환자 목록 | 내 환자/전체 탭, 검색·필터 | 1 | Phase 2b |
| 환자 상세 | 기본정보/치료일지/평가기록 3탭 | 1 | Phase 2b |
| 치료일지 입력 | 드롭다운→입력→AI 초안→확인→저장 | 1~2a | Phase 2b |
| 평가기록 입력 | 항목 선택→수치 입력→저장 | 1 | Phase 2b |
| 추이 그래프 | VAS/ROM/MMT 시계열 차트 | 2a | Phase 2b |
| 템플릿 관리 | 루틴 저장/편집/적용/통계 | 2a | Phase 2b |
| 공유/내보내기 | PDF·카카오톡·문자, CSV/JSON 전체 내보내기 | 2a~3 | Phase 3 |
| 설정 | 계정, 알림, 백업·복원, 통계, 팀 관리, 데이터 내보내기 | 1~3 | Phase 2b~3 |

# 9. 비기능 요구사항 — 3기준 완비

📌 모든 규칙에 구체적 수치, 검증 방법, 이유를 명시했습니다.

## 9.1 성능

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 환자 목록 로드 1초 이내 (앱) / 2초 이내 (웹) | ✅ | ✅ | ✅ | Flutter DevTools(앱) / Lighthouse(웹)로 화면 진입~리스트 렌더 완료 측정. 50명 환자 기준. 10회 평균. |
| 이유: | 치료사가 환자 옆에서 기록 시 대기 없이 즉시 접근 필요. 웹은 네트워크 지연 고려해 앱보다 1초 여유. |

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 요약 생성 3초 이내 (앱·웹 공통) | ✅ | ✅ | ✅ | API 호출 시작~초안 화면 표시까지 앱 내 타이머 로깅. 웹 Network 탭 응답 시간 측정. 10회 평균. |
| 이유: | 1인당 5분 기록 목표 내에서 AI 대기 시간 최소화. 3초 초과 시 치료사 이탈 가능성 증가. |

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 웹 초기 로딩 FCP(First Contentful Paint) 3초 이내 | ✅ | ✅ | ✅ | Chrome DevTools → Lighthouse → 모바일 기준 → Performance 분석 실행. FCP 항목 3초 이내. 미달 시 flutter build web --web-renderer html 로 HTML 렌더러 전환 검토 (초기 로딩 빠름). |
| 이유: | Flutter Web은 기본 번들 크기가 1.5~5MB+로 초기 로딩이 느릴 수 있음. 병원 내 느린 와이파이에서 10초 이상 걸리면 사용자 이탈. FCP는 '뭔가 보이기 시작하는 시점'으로 사용자가 기다림을 체감하는 핵심 지표. |

## 9.2 보안

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AES-256 로컬 암호화 (앱) / HTTPS 필수 + IndexedDB 암호화 (웹) | ✅ | ✅ | ✅ | 앱: flutter_secure_storage 사용 여부 코드 리뷰. 웹: 주소창 자물쇠 아이콘 + HTTP 접근 차단 확인. |
| 이유: | 의료 개인정보 기기 분실·도난 시 노출 방지. 웹은 전송 구간 HTTPS 암호화 추가 필수. |

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 로그인 세션 자동 만료 30분 (앱) / 60분 (웹) | ✅ | ✅ | ✅ | 앱: 마지막 터치로부터 30분 후 로그인 화면 전환 테스트. 웹: 마지막 클릭으로부터 60분 후 세션 만료 확인. |
| 이유: | 앱은 치료실 내 방치 위험으로 30분. 웹은 PC 업무 중 자리 비움 패턴 고려해 60분. |

## 9.3 기록 시간 (핵심 KPI)

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 루틴 반복 기록 기준 환자 1인당 5분 이내 (앱·웹 공통) | ✅ | ✅ | ✅ | 치료일지 입력 화면 진입~저장 버튼 탭/클릭까지 앱 내 로그 자동 기록. 신규 첫 등록 제외. 베타 5명 × 10회 중앙값. |
| 이유: | 현재 10~20분 대비 50% 단축. 14명 × 5분 = 70분으로 업무 종료 전 전체 기록 완료 가능. |

## 9.4 음성 입력 (STT)

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 조용한 환경 기준 STT 인식률 90% 이상 (앱·웹 각각 측정) | ✅ | ✅ | ✅ | 표준 문구 20개 × 3회 발화 = 60회. 앱(기기 STT)·웹(Web Speech API) 각각 측정. 54회 이상 성공 시 합격. 웹은 Chrome 기준 측정. |
| 이유: | 병원 소음 환경에서도 보조 수단으로 실용성 확보. 미달 시 오히려 수정 시간 증가로 역효과. |

## 9.5 오프라인 동작

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오프라인 시 핵심 기록 5개 기능 정상 동작 (앱·웹 각각) | ✅ | ✅ | ✅ | 앱: 비행기 모드 후 5시나리오 통과. 웹: 개발자도구 Network > Offline 설정 후 동일 5시나리오 테스트 (Service Worker 캐시 확인). 시나리오: 1)환자 조회 2)치료일지 저장 3)평가기록 저장 4)템플릿 적용 5)알림 수신. |
| 이유: | 병원·센터 내 와이파이 불안정 환경에서 기록 중단 방지. 기록은 인터넷과 독립적으로 동작해야 함. |

## 9.6 접근성

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 접근성: axe DevTools Critical·Serious 오류 0개 + 주요 3개 화면 스크린리더 탐색 통과 | ✅ | ✅ | ✅ | 웹: axe DevTools 크롬 확장 설치 → 주요 화면 분석 → Critical·Serious 오류 0개. 앱: VoiceOver(iOS)로 로그인·환자목록·치료일지입력 3개 화면 핵심 기능 탐색 통과. Phase 2b 이후 나머지 화면 순차 확장. |
| 이유: | 저시력·시각 장애 사용자 포함 가능성. 병원 내 밝은 조명 환경 가독성. 초보 개발자 현실 기준으로 완화: WCAG 전체 10개 화면 수동 테스트는 처음엔 비현실적. axe 자동 검사 + 핵심 3개 화면 수동 테스트로 단계적 달성. |

## 9.7 DB 스키마 버전 관리

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| drift migration (앱) + IndexedDB onupgradeneeded (웹) 필수 사용 | ✅ | ✅ | ✅ | 앱: drift schemaVersion 증가 + migration 스크립트 존재 여부 코드 리뷰. 웹: onupgradeneeded 핸들러 존재 확인. 양쪽 모두 스키마 변경 후 기존 데이터 무결성 테스트. |
| 이유: | 앱 업데이트 시 DB 구조 변경으로 기존 환자 데이터 전체 손실 방지. drift로 확정(6.0 스택 요약 참조). 웹도 동일한 위험 존재. |

## 9.8 UI 화면 분기

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600dp/600px · 900dp/900px · 1200px 기준 레이아웃 4단계 분기 | ✅ | ✅ | ✅ | Flutter 에뮬레이터 4종(360dp·768dp·1024dp·1440px) + Chrome 반응형 도구에서 레이아웃 분기 시각적 확인. |
| 이유: | 스마트폰·태블릿·웹 데스크톱이 화면 크기가 크게 다르므로 각 기기에 최적화된 레이아웃 필수. 분기 없으면 웹에서 UI가 과도하게 늘어남. |

## 9.9 AI 초안 확인 필수

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| '확인 완료' 버튼/클릭 전까지 저장 버튼 비활성화 (앱·웹 공통) | ✅ | ✅ | ✅ | UI 테스트: AI 초안 생성 후 '확인 완료' 전 저장 버튼 비활성(회색) 상태 앱·웹 양쪽 확인. |
| 이유: | AI 초안 미확인 저장 시 치료 내용 불일치 → 의료 과실 분쟁 근거 가능. 저장 전 치료사 검토 단계 강제. |

## 9.10 데이터 삭제 2단계 인증

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 경고 팝업 + 2단계 환자 이름 직접 입력 필수 (앱·웹 공통) | ✅ | ✅ | ✅ | 1단계만으로는 삭제 불가 확인. 2단계 이름 오입력 시 삭제 버튼 비활성 확인. 정확한 이름 입력 후에만 삭제 실행 확인. |
| 이유: | 의료 데이터 삭제 후 복구 불가. 2단계 마찰로 실수 삭제 방지. 이름 입력으로 삭제 대상 명확 인지 강제. |

## 9.11 동시 편집 충돌 (Phase 3)

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Last-write-wins 기본, updated_at 타임스탬프 비교로 충돌 감지 | ✅ | ✅ | ✅ | 2개 계정으로 동일 치료일지 동시 편집 후 저장 → 최신 기록이 남는지 앱·웹 양쪽 확인. |
| 이유: | 1인 개발 제약상 구현 단순성 우선. 의료 기록 특성상 데이터 완전 손실보다 최신 기록 우선이 현실적. |

## 9.12 웹 알림 권한

| 규칙 | 구체적 | 검증가능 | 이유 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 웹 알림 권한 미허용 시 앱 내 배너 알림으로 자동 대체 | ✅ | ✅ | ✅ | 웹에서 알림 권한 거부 후 홈 화면 상단 배너 알림 표시 여부 확인. 권한 허용 후 브라우저 알림 수신 여부 확인. |
| 이유: | Web Notifications API는 사용자 권한 허용이 필요하며 거부 시 알림 미수신 위험. 대체 경로 없으면 미기록 알림 기능 무력화. |

# 10. 성공 지표 (KPI)

## 10.1 Phase 1~2 정량 목표

| KPI | 목표 수치 | 측정 방법 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 환자 1인당 기록 시간 | ≤ 5분 (중앙값) | 1차: 본인 직접 사용 20회 기록 중앙값. 2차: 동료 치료사 확보 시 추가 측정. 앱 내 세션 타이머 로그 자동 기록. 신규 첫 등록 제외. | 14명 × 5분 = 70분으로 업무 종료 전 완료 |
| 템플릿 사용률 | ≥ 60% | template_used 플래그 DB 저장 → 설정 > 통계 화면 조회. | 기록 단축 핵심 수단. 미달 시 UX 개선 트리거 |
| 미기록 알림 완료율 | ≥ 80% | 알림 발송~기록 저장 로컬 로그 연결 → 통계 조회. | 알림 실효성 검증. 미달 시 시각·문구 변경 |
| STT 인식률 (앱) | ≥ 90% | 표준 문구 20개 QA 60회 발화 (부록 A 참조) — 54회 이상 성공. | 미달 시 STT 기본 비활성 |
| STT 인식률 (웹 Chrome) | ≥ 85% | 동일 QA 시나리오 웹 Chrome에서 측정. 51회 이상 성공. | 웹 Speech API 앱보다 환경 의존성 높음 |

## 10.2 베타 이후 — 실측 기반 목표 설정

- AI 초안 활용률 — 베타 실측치 기반 목표 설정

- 웹 vs 앱 사용 비율 — 플랫폼별 사용 패턴 파악 후 집중 개선 결정

- 사용자 만족도 (NPS) — 베타 설문 기반

- DAU 유지율 — 실사용 데이터 수집 후 설정

# 11. 개발 로드맵

📌 [리스크 6 예방] Flutter·Dart 학습 시간을 과소평가하면 1~4주 전부 학습에만 씁니다. 1주차와 2주차를 학습과 코딩으로 명확히 분리했습니다. 모르는 게 나올 때마다 찾아보는 방식이 강의 다 보고 시작하는 것보다 훨씬 빠릅니다.

| 기간 | 목표 | 주요 작업 | 완료 기준 (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | Flutter 기초 + 보안 설정 | [학습] Dart Language Tour 하루 훑기. Future·Stream·async/await 예제 직접 작성. [코딩] Flutter 설치·에뮬레이터 실행. .gitignore + .env + flutter_dotenv 설정 (6.15 참조). i18n 구조 설정 (6.17 참조). | 실기기 빌드 성공. .env git 미업로드 확인. |
| 2주차 | Riverpod + go_router 학습·적용 | [학습] Riverpod 공식문서 Getting Started + Concepts 완독. 환자 목록 StateNotifierProvider 예제 직접 구현. AsyncNotifierProvider로 로딩·성공·에러 3가지 상태 화면 구현. [코딩] go_router 기본 라우팅. Flutter Web 로컬 서버 실행. | Riverpod 예제 3가지 동작. 앱·웹 양쪽 빌드 성공. |
| 3~4주차 | UI 프로토타입 | 환자 목록/기본정보 화면. 4단계 반응형 레이아웃. 온보딩 3단계 초안. | 4개 화면 너비 레이아웃 분기 확인. |
| 5~8주차 | Phase 1 MVP | MVP 필수 5개 기능 + 커스텀 드롭다운 추가 + SQLite + drift migration. [리스크 1] schemaVersion 1→2 smoke test 1회 실행. 단위 테스트 10개. | 전체 흐름 오류 없음. Migration smoke test 통과. |
| 9~14주차 | Phase 2a | AI+STT+그래프+알림+백업·복원+Sentry+CSV 내보내기. [리스크 7] 본인이 환자 5명치 기록 직접 입력 후 드롭다운 누락 항목 보완. | 비행기 모드 5시나리오 통과. AI 3초 이내. STT QA 통과. |
| 15~18주차 | Phase 2b | 웹(PWA) 전체 + Service Worker + FCP 최적화. [리스크 2] html vs canvaskit 렌더러 FCP 비교 측정 후 결과 기록. | 웹 오프라인 5시나리오 통과. Lighthouse FCP 3초 이내. |
| 19~22주차 | Phase 3 | 팀 기능+Supabase 클라우드+권한+강제업데이트+GitHub Actions. [리스크 9] Supabase Pro 전환 또는 주간 접속 캘린더 알림 설정. | 앱·웹 동기화 확인. 2계정 충돌 처리. 강제 업데이트 확인. |
| 23주~ | 베타 테스트 | 실 사용자 피드백, KPI 측정, 버그 수정. [리스크 10] 동료 치료사 1명 이상 확보. Phase별 완성 내용 공유. | KPI 10.1 실측 완료. 10.2 수치 설정. 앱 스토어 심사 준비. |

# 12. 리스크 및 대응 방안

📌 각 리스크에 [예방 위치]를 표시했습니다. 해당 섹션에 예방 활동이 반영되어 있습니다.

| 리스크 | 영향도 | 예방 위치 | 대응 방안 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 의료 개인정보 규정 위반 | 🔴 높음 | 섹션 7 | 개인정보보호법·의료법 검토. 운영 전 법률 자문 필수. | 법률 자문 완료 확인서 수령 후 출시 |
| API 키 GitHub 공개 노출 [리스크 4] | 🔴 높음 | 섹션 6.15 5단계 | flutter_dotenv + .gitignore 필수. 1주차 첫날 설정. | GitHub 파일 목록에서 .env 없음 확인 |
| DB migration 실수로 데이터 삭제 [리스크 1] | 🔴 높음 | 섹션 6.11, DoD Phase 1 | drift migration smoke test Phase 1 DoD에 포함. 업데이트 전 자동 백업. | schemaVersion 1→2 데이터 무결성 테스트 |
| AI 초안 오류로 잘못된 기록 | 🔴 높음 | 섹션 5.3 | '확인 완료' 없으면 저장 비활성. 앱·웹 양쪽. | UI 테스트: 확인 없이 저장 불가 |
| 앱 스토어 의료 앱 심사 거절 | 🟠 중간 | 로드맵 23주~ | Apple App Store Review Guidelines 5.1.3 사전 검토. 개인정보 처리 명세서 작성. | TestFlight 내부 심사 통과 후 정식 출시 |
| Flutter Web 초기 로딩 느림 [리스크 2] | 🟠 중간 | 섹션 6.1, DoD Phase 2b | html 렌더러 우선 시도. FCP 3초 이내 미달 시 웹은 조회 전용 제한. | Lighthouse → 모바일 → Performance → FCP 3초 이내 |
| Riverpod 오해로 Phase 2a 리팩토링 [리스크 3] | 🟠 중간 | 섹션 6.3 학습 테이블, 로드맵 2주차 | 2주차 Riverpod 예제 3가지 완료 후 Phase 1 시작. | 예제 3가지 동작 확인 |
| Supabase 무료 티어 자동 일시 중지 [리스크 9] | 🟠 중간 | 섹션 6.18, DoD Phase 3 | Phase 3 시작 시 프로젝트 생성. 주간 접속 캘린더 알림. | Phase 3 운영 중 주간 접속 로그 확인 |
| 드롭다운 UI가 현장에서 너무 딱딱함 [리스크 7] | 🟠 중간 | 섹션 5.3 커스텀 항목, DoD Phase 2a | '+ 직접 추가' 옵션 Phase 1 포함. Phase 2a DoD에 5명치 직접 기록 테스트 포함. | 본인 5명치 기록 직접 테스트 완료 |
| AI 없이 5분 목표 달성 불가 [리스크 8] | 🟠 중간 | 섹션 5.3 복사 기능, KPI 10.1 | 복사 후 VAS만 바꿔 저장 흐름 설계. KPI 측정을 루틴 기록 기준으로 한정. | 본인 20회 루틴 기록 중앙값 측정 |
| Flutter·Dart 학습 시간 과소평가 [리스크 6] | 🟠 중간 | 로드맵 1~2주차 분리 | 1주차 Dart 기초, 2주차 Riverpod·go_router로 명확히 분리. | 2주차 예제 완료 후 3주차 UI 시작 |
| Phase 1 MVP 8주 초과 [리스크 5] | 🟠 중간 | 섹션 4.1 잘라낼 순서 | 온보딩(6번)을 8주 초과 시 자를 항목으로 명시. 주간 셀프 체크인. | 매주 금요일 '이번 주 완성 기능 1개 실기기 동작' 확인 |
| 웹 STT 브라우저 호환성 | 🟡 낮음 | 섹션 6.2 | Chrome 전용. Safari·Firefox 미지원 시 텍스트 입력 유도. | 4종 브라우저 STT 동작 테스트 |
| 1인 개발 번아웃 [리스크 10] | 🟡 낮음 | 부록 B 체크리스트 | Non-goals 엄격히 준수. 동료 치료사 1명 피드백 파트너 확보. Phase별 작은 성공 축하. | 부록 B 주간 체크리스트 작성 |

# 부록 A. STT QA 표준 문구 20개

📌 섹션 9.4 STT 인식률 90% 검증에 사용하는 표준 문구 목록입니다. 실제 치료 현장에서 음성 입력할 가능성이 높은 문구로 구성했습니다. 각 문구를 3회 발화, 총 60회 중 54회 이상 정확히 인식되면 합격.

| # | 문구 | 분류 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 좌측 무릎 도수치료 십오분 시행 | 치료 기록 |
| 2 | 우측 어깨 초음파 치료 십분 | 치료 기록 |
| 3 | 요추 전기치료 이십분 적용 | 치료 기록 |
| 4 | 경추 테이핑 처치 완료 | 치료 기록 |
| 5 | 스쿼트 삼세트 십회 이십킬로그램 | 운동 기록 |
| 6 | 레그프레스 사세트 십이회 사십킬로그램 | 운동 기록 |
| 7 | 런지 삼세트 십오회 자체 중량 | 운동 기록 |
| 8 | 플랭크 삼십초 삼세트 | 운동 기록 |
| 9 | 통증 점수 육점 전회보다 이점 감소 | 평가 기록 |
| 10 | 환자 보행 시 통증 호소 우측 발목 | 특이사항 |
| 11 | 어제보다 관절 가동 범위 향상됨 | 특이사항 |
| 12 | 치료 후 통증 완화 양호한 반응 | 특이사항 |
| 13 | 다음 회기 코어 안정화 운동 추가 예정 | 다음 계획 |
| 14 | 좌측 고관절 외전 근력 강화 운동 | 운동 기록 |
| 15 | 어깨 외회전 스트레칭 이분 삼세트 | 운동 기록 |
| 16 | 환자 복부 근육 긴장 금기사항 있음 | 특이사항 |
| 17 | 오늘 치료 중 환자 어지럼증 호소 없음 | 특이사항 |
| 18 | 우측 무릎 반월상 연골 손상 진단 | 치료 기록 |
| 19 | 통증 없이 정상 보행 가능 상태 확인 | 특이사항 |
| 20 | 다음 주 재평가 예정 관절 가동 범위 측정 | 다음 계획 |

# 부록 B. 개발 체크리스트 — 리스크 예방 실천 목록

📌 [리스크 10 예방] 1인 개발 번아웃의 가장 큰 원인은 '진행되고 있는지 모르겠다'는 느낌입니다. 아래 체크리스트를 매주 금요일 5분 동안 확인하세요.

## B.1 개발 시작 전 1회 체크리스트 (Phase 1 코딩 시작 전날)

| # | 항목 | 완료 |
| --- | --- | --- |
| 1 | .gitignore 파일에 .env 추가됨 확인 (6.15 참조) | ☐ |
| 2 | .env 파일 생성 + Claude API 키, Supabase 키 저장 | ☐ |
| 3 | .env.example 파일 생성 후 GitHub 커밋 확인 | ☐ |
| 4 | flutter_dotenv, drift, go_router, flutter_riverpod 패키지 설치 | ☐ |
| 5 | drift schemaVersion 1 설정 + migration 구조 초기 세팅 | ☐ |
| 6 | i18n arb 파일 구조 생성 (l10n/app_ko.arb) | ☐ |
| 7 | Riverpod 예제 3가지 직접 구현 완료 (6.3 참조) | ☐ |
| 8 | 피드백 파트너(동료 치료사 또는 지인) 1명 확보 + 연락 | ☐ |

## B.2 매주 금요일 체크리스트 (5분)

| # | 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 이번 주에 실기기에서 동작 확인한 기능 1개 이상 있는가? | 없으면 다음 주 목표 기능 1개로 좁힐 것 |
| 2 | 이번 주 커밋 횟수가 0인가? | 0이면 '왜 막혔나' 원인 1가지 적기 |
| 3 | Non-goals 목록에서 추가하고 싶은 기능이 생겼는가? | 생겼다면 Non-goals에 추가 또는 넘어가기 |
| 4 | 현재 Phase DoD에서 남은 항목이 몇 개인가? | 2개 이하면 다음 Phase 준비 시작 |
| 5 | 피드백 파트너에게 이번 주 진행 상황 공유했는가? | 2주 이상 공유 없으면 연락하기 |

## B.3 Phase 완료 시 체크리스트 (성취 확인)

| Phase | 완성 확인 | 성취 행동 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 환자 1명의 기록이 저장되고 앱 재시작 후 다시 열린다 | 피드백 파트너에게 시연. 짧게 기록 남기기. |
| Phase 2a | AI 요약이 3초 안에 나오고 내가 직접 써볼 만하다 | 동료 치료사 1명에게 테스트 요청. |
| Phase 2b | 웹 브라우저에서 치료일지가 저장된다 | 웹 링크를 공유하고 반응 확인. |
| Phase 3 | 두 명이 동시에 접속해서 기록이 충돌 없이 저장된다 | 실제 사용 시나리오 시연. |

## B.4 번아웃 신호 감지 체크리스트

| 신호 | 감지 기준 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 3주 이상 커밋 없음 | GitHub 커밋 히스토리 확인 | 가장 작은 기능 1개만 목표로 재시작 |
| Non-goals 항목을 자꾸 추가하고 싶어짐 | Non-goals 목록이 늘어남 | Non-goals 목록 다시 읽기. 현재 Phase DoD에 집중. |
| Phase 완료 시점 예측 불가 | 로드맵 일정이 3주 이상 밀림 | Phase에서 잘라낼 항목 1개 찾기. 없으면 다음 Phase로 일부 이동. |
| '처음부터 다시 짜야 하나' 생각 | 특정 기술 선택이 후회됨 | 바꾸는 비용 vs 유지 비용 비교. 대부분은 유지가 낫다. |

PhysioLog PRD v1.6  |  3플랫폼 + 기술 스택 완비 + 리스크 10개 예방 활동 반영

이 문서는 개발 진행에 따라 지속 업데이트됩니다.